Referat møde 13, 10-3-26, V2G-arbejdsgruppen under FDP.

Mødet nåede frem til følgende konklusioner

- Der kan være behov for at holde et aktørmøde inden sommerferien. Der arbejdes videre med denne idé, herunder om det skal være online eller fysisk.

- Rapporterne fra de forskellige europæiske fora fik generel positiv feedback. Dog et par opmærksomhedspunkter (Se længere nede)

- Indstillingen for at få B2B-guide godkendt som næste leverance blev rammesat (se noter). Energinet skriver et udkast, som gruppen får til gennemsyn inden næste møde i midten af april.

- Referat + slides fra mødet skal offentliggøres på FDP-hjemmeside, for at fremme gennemsigtighed omkring gruppens arbejde.

Uddybede punkter i dagsordenen:

På tværs af dagen: Der er ikke noget i det europæiske arbejde, som står i modsætning til den danske udvikling/ønskede udvikling. Der er dog følgende punkter, vi skal være opmærksomme på:

- Moms problematikker for V2G

- Frit valg af servicepartnere og styring mellem EVSO/EVSE, når man ser på kontrol over enheder.

- Problematikker mellem plug and charge + autocharge ift. certifikater til biler. Autocharge, som findes i dag, fungerer, men har udfordringer, særligt sikkerheden.

Vi fokuserede på 4 punkter i dagsordenen:

- STF-D4E-CoW rapport m. fokus på roller.

- STF-D4E-CoW rapport m. fokus på scenarier.

- CoW rapport om TSO-DSO-koordination.

- Godkendelsesflow for V2G B2B guide leverance

  - Indstilling til godkendelse 5-5-26

  - Indstillingen skal have hollandsk guide som inspiration og indeholde målsætninger om:

    - At gennemgå den danske registreringsproces. Dette kan også fremhæve, hvor der er udfordringer i dag.

    - Understrege behovet for at komme i gang, med vægt på, at der kører mindst 100.000 elbiler, der kan levere V2G, så snart producenterne låser op for det.

    - At fremhæve risikoen for stor andel legacy, fx i stort antal ladestandere, som ikke kan yde V2G.

    - At vi vil finde de digitale elementer, vi kan forbedre, ud over tarifferne (som der allerede arbejdes på).

  - Med antagelse om, at indstillingen godkendes, gik vi igennem, hvordan vi skal arbejde med B2B guiden indtil sommerferien

CoW Energidelingsrapport udgik grundet tidsmangel. Det blev prioriteret højere at gå i dybden med de andre ting.

Dagsordenen: